- Diagrama de dependencias de las diez actividades del proceso IAS, dedicado a la implantación y aceptación de un sistema.

- La secuencia comienza con el plan de implantación y la formación necesaria; después se incorpora el sistema y se cargan los datos en el entorno de operación.

- Continúa con las pruebas de implantación y aceptación, la preparación del mantenimiento, la presentación y aprobación del sistema y su paso a producción.

- El establecimiento del acuerdo de nivel de servicio discurre como una actividad transversal desde la fase de formación hasta la aceptación.